# Project 3: De Maakindustrie
# In de praktijk gaan appels per ton (dus per gewicht en niet per stuk).
## Stappenplan

Dit project bestaat uit meerdere onderdelen:
stap 0: project opzetten
- Trello board inrichten
- GIT inrichten
- business vraag inventariseren: gegeven in project omschrijving

Afwijkingsherkenner
Data verzamelen en toevoegen aan git ignore.
Afwijkingen in appels herkennen
Model trainen met Pytorch o.b.v. Computer Vision
CNN ontwerpen, trainen, valideren, testen
Data augmentatie toepassen:
- roteren
- spiegelen
- verschuiven
- zoomen
- ruis toevoegen
- kleur veranderen
- eventueel afbeeldingen toevoegen (met bron vermelding)
Zelfgetraind model vergelijken met Transfer learning. Resnet gebruiken.
Eerst zonder augmentatie en daarna nogmaals met augmentatie.
Classificeren A (healthy) , B (blotch) , C (rot) , D (scab) obv train data
4 scenario’s uitwerken:
1	CNN + classifier
2	Augmentation + CNN + classifier
3	Resnet + classifier
4	Augmentation + Resnet + classifier

1. Kwaliteitslabel
   Keuring uitvoeren op een of meerdere appel batches
   Model testen en kwalificeren adhv AQL: Acceptance Quality Limit
   AQL is een protocol is een industriestandaard voor statistische kwaliteitscontroles.

   We hanteren de volgende kwaliteitslabels:
  Klasse 1: kwaliteit appels is goed genoeg om in supermarkt of bij groenteboer te liggen
  Klasse 2: kwaliteit appels is goed genoeg voor verwerking in appelmoes
  Klasse 3: kwaliteit appels is goed genoeg voor verwerking in stroop
  Afgekeurd: kwaliteit is onvoldoende voor bovenstaande toepassingen
  Per batch:
Klasse	AQL	Omschrijving
Klasse 1	AQL <= 0.4	goed genoeg voor supermarkt / groenteboer
Klasse 2	0.4 < AQL < 6.5	goed genoeg voor verwerking in appelmoes
Klasse 3	6.5 < AQL < 15.0	goed genoeg voor verwerking in stroop
Afgekeurd	AQL > 15.0	onvoldoende voor bovenstaande toepassingen

1. Statistieken
   Statistieken over de batches weergeven
   Welke statistieken?

   Statistieken:
  Naast een kwaliteitslabel (en de betrouwbaarheid van het label) toont de applicatie ook het
  aantal gezonde en zieke appels, de laatste uitgesplitst in de categorieën gevlekt ( blotch),
  rot (rot) en schurft (scab).

  Kun je obv samples iets zeggen over de hele partij? En hoe groot moet de sample size dan minimaal zijn?
2. Chat functionaliteit
   Statistieken uitvragen via een chatvenster obv SBERT
   NLP?

   Het gaat hierbij om de herkenning van de semantische overeenkomst tussen zinnen die de gebruiker intypt en standaardzinnen waarop een standaardantwoord voorhanden is. Zo’n standaardantwoord kan variabele parameters bevatten zoals aantallen. Een voorbeeld:
  Vraag: “Hoeveel procent van de appels is gezond?”
  Antwoord: “{X} (bijv. 14) van de {Y} (bijv. 20) appels zijn gezond dus dat is {P}% (bijv.
  70%)”

  Welke vragen wil je kunnen stellen?

## Deliverables
Vastlegging van inzichten en experimenten in een Jupyter Notebook
Korte onderbouwing van gemaakte keuzes (ontwerp, implementatie)
Overzicht van de testresultaten (nauwkeurigheid, foutmarges) en advies
(bruikbaarheid?)
Uitdraai van de git historie (geeft een beeld van het software development
proces)
De uiteindelijke broncode moet als zip-bestand worden ge-upload naar je eigen
Teams kanaal. Volg hiervoor de stappen op
https://github.com/AlxcNL/MakeAIWork2/blob/main/PROJECT_EXPORT.md

## User stories
Stappenplan opdelen in user stories

## Daily Kata Starter Questions
1) Wat is het einddoel? Wat heb en kun je aan het einde van het project?
2) Waar sta je nu?
3) Zijn er obstakels die je verhinderen om het doel te bereiken?
Zo ja, van welke ondervind je op dit moment hinder?
4) Gegeven het einddoel en waar je nu staat, wat is de volgende stap?
5) Hoe kun je de stap dusdanig klein maken dat je die vandaag in zijn geheel kunt
nemen?

Scrum: Epic / verdelen in user stories
en de user stories verdelen in taken.

discriminator: kan onderscheid maken

taken:
- data pipeline van apple images
- EDA
- techniek selecteren: CNN plus classifier / variant met Resnet
- infra nodig om te trainen
- model trainen om appels te classificeren
- prototypen als manier van werken

## Data pipeline

Data ophalen: staan in mappen. Kan je dat geautomatiseerd binnen halen?

Data exploration: wat is de kwaliteit van de images?

Wat zijn de categorieën? Ben ik in staat om die zelf als mens waar te nemen?

Feature extraction: welke eigenschappen zijn onderscheidend? Welke combinaties kan ik maken?

Data storage: waar sla je de bewerkte data op? Save data als tensors?
Ook een centrale plaats van het model voor build en run. Save model.

Data selection:
- genoeg samples per cat? Kan je uitbreiden mbv augmentatie. Graag deze aangemaakte / fake data in aparte mappen plaatsen.
- welke samples weglaten? Zoals aan een boom of op een schilderij. Wel bruikbaar om te testen?
- onderverdelen in train en test

Belangrijkste conclusie: de plaatjes hebben verschillende afmetingen, dus dat moet je uniformeren. Dat is een pre processing stap. Dat kan bijvoorbeeld met croppen waarbij je alleen het deel van de afbeelding neemt dat belangrijk is. Zo weet je al dat het een appel is maar moet je controleren op afwijkingen op die appel.
Andere manier: gebruik alleen de plaatjes die van een bepaald formaat zijn en die niet dubbel of ge-augmenteerd in de set zitten.
Kan je de plaatjes reduceren tot zwartwit? Heb je dan genoeg info om te classificeren?

https://stackoverflow.com/questions/64971976/how-to-resize-a-batch-of-images-for-use-with-pytorch-linear-regression